## Slide 1: 最終発表
717|岸本一眞|株式会社ウィメックス

## Slide 2: ①システム開発のいきさつ
開発の背景・目的、お客様からの要望

## Slide 3: システム開発のいきさつ
【開発背景】
  飲食店ポータルサイトを立ち上げたい
【目的】
  広告収入
【お客様からの要望】
  機能の提案から開発まで総合的なお手伝い

## Slide 4: ②提案した要件一覧
提案した要件と、諸事情により実装しなかった要件

## Slide 5: 提案した要件一覧
【提案した要件】
  [飲食店]店舗アカウント登録、写真やメニューの掲載、クーポンの登録、ネット予約、バナー広告など
  [ユーザー]口コミの閲覧、ネット予約、口コミや画像の投稿、クーポン入手など
【諸事情により実装しなかった要件】
  マルチログイン機能
  モデルの単一レコード取得
  エラー画面

## Slide 6: ③機能一覧
制作した機能一覧

## Slide 7: 機能一覧
認証機能
食べログ機能(飲食店やメニューの閲覧など)
プロフィール機能
口コミ機能
予約機能
クーポン機能
メニュー機能
バナー機能
エラー画面

## Slide 8: ④全体画面遷移図
画面遷移図

## Slide 9: 全体画面遷移図

## Slide 10: ER図

## Slide 11: ⑤作業スケジュール
要件定義、画面設計、内部設計、製造、テスト

## Slide 12: 作業スケジュール
【要件定義】1日
【画面設計】2日
【内部設計】1日
【製造】4日
【テスト】1日

## Slide 13: ⑥各メンバーの役割、担当した部分
各メンバーの役割と担当部分

## Slide 14: 各メンバーの役割、担当した部分
※割愛(個人開発にて役割分担がなかったため)

## Slide 15: ⑦反省点・良かった点
「反省点」と「よかった点」

## Slide 16: 反省点・良かった点
【反省点】
  【プロジェクト管理】
    WBSと日々のスケジュール把握不足
  【プロジェクト体制】
    個人開発のため講師様とのスムーズなコミュニケーションを心がけるべきだった
  【採用技術・プログラミングスキル】
    認証やDB操作が難しい(フォーム・セッション)
  【見積もり】
    要件に対する自分の力量や工数の見誤り
  【その他】
    開発より資料作成やエラー対処に時間がかかってしまった。
【良かった点】
  [開発]Laraval、MVC、CRUD、SQL、セッション、フォーム、認証、バリデーション、ライブラリ、テスト、デバッグ、オブジェクト指向、GitHub
  [資料]WBS、要件定義、画面遷移図、機能一覧、ディレクトリ構成、ER図、DB設計書
  [その他]講師様やチームワークでのコミュニケーション

## Slide 17: ⑧質疑応答
約5分間

## Slide 18: お礼
ご清聴ありがとうございました。